PLAN DEL PROYECTO

Project Plan

| Proyecto | RepCampus | Versión | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Equipo RepCampus | Fecha de inicio | Abril 2026 |
| Fecha de entrega | Por definir | Docente | Luis Fernando Gelvez Rodríguez |

1. Fases y Tareas del Proyecto

| # | Tarea / Entregable | Descripción | Responsable | Duración Estimada | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — INICIO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Acta de Constitución | Documento que formaliza el inicio del proyecto, define el equipo, alcance y objetivos | Por definir | 1 semana | Ninguna |
| 1.2 | Registro de Stakeholders | Identificación y análisis de todos los involucrados en el proyecto | Por definir | 1 semana | 1.1 |
| FASE 2 — PLANEACIÓN |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Plan del Proyecto | Define las fases, tareas, tiempos, responsables y el diagrama de Gantt | Por definir | 1 semana | 1.2 |
| 2.2 | Encuesta a Stakeholders | Recolección de información mediante Google Forms a estudiantes y docentes | Por definir | 1-2 semanas | 1.2 |
| 2.3 | Documento de Requerimientos (SRS) | Especificación de todos los requerimientos funcionales y no funcionales de la app | Por definir | 1-2 semanas | 2.2 |
| 2.4 | Casos de Uso + Diagrama UML | Descripción detallada de cómo cada usuario interactúa con el sistema | Por definir | 1 semana | 2.3 |
| FASE 3 — DISEÑO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Arquitectura del Software | Define las tecnologías, estructura del sistema y flujo de datos entre frontend, backend y base de datos | Por definir | 1 semana | 2.3 |
| 3.2 | Diagrama de Base de Datos (ER) | Estructura y relaciones de los datos que manejará la aplicación | Por definir | 1 semana | 3.1 |
| 3.3 | Mockups / Wireframes | Prototipos visuales de todas las pantallas de la app antes de escribir código | Por definir | 1-2 semanas | 2.4 |
| FASE 4 — DESARROLLO |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Configuración del entorno | Instalación de herramientas, frameworks y configuración del repositorio del proyecto | Por definir | 1 semana | 3.1 |
| 4.2 | Desarrollo del módulo de reportes | Funcionalidad principal: crear, enviar y visualizar reportes de daños con foto y ubicación | Por definir | 2-3 semanas | 4.1 |
| 4.3 | Desarrollo del panel de gestión | Panel para el encargado: ver, gestionar y actualizar el estado de los reportes recibidos | Por definir | 2 semanas | 4.2 |
| 4.4 | Sistema de notificaciones | Notificaciones push que informan al usuario cuando su reporte es atendido o actualizado | Por definir | 1 semana | 4.2 |
| FASE 5 — CIERRE |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pruebas del sistema | Pruebas funcionales de todas las características de la app y corrección de errores | Por definir | 1-2 semanas | 4.4 |
| 5.2 | Manual de Usuario | Guía paso a paso para que los usuarios finales sepan cómo usar la aplicación | Por definir | 1 semana | 5.1 |
| 5.3 | Manual Técnico | Documentación técnica del código, arquitectura e instalación del sistema | Por definir | 1 semana | 5.1 |
| 5.4 | Entrega final | Presentación del proyecto completo al docente con toda la documentación y la app funcional | Por definir | Por definir | 5.2, 5.3 |

2. Diagrama de Gantt — Cronograma Estimado

Las semanas mostradas son estimadas y relativas al inicio del proyecto. Las fechas exactas serán actualizadas una vez el docente confirme la fecha de entrega final.

| Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — INICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Acta de Constitución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Registro de Stakeholders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2 — PLANEACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Plan del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Encuesta a Stakeholders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Documento SRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Casos de Uso + UML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3 — DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Arquitectura del Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Diagrama de Base de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Mockups / Wireframes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4 — DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Configuración del entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Módulo de reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Panel de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 5 — CIERRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Manual de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Manual Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Entrega Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |